荆州特发幸福里公共区域精装修工程

招

标

文

件

招标人：荆州市特发置地有限公司

江苏省华建建设股份有限公司

2019  年    月    日

一、项目概况

1、荆州特发幸福里项目位于荆州市体育馆西路以南，明珠大道以北，园林北路以西，明月街以东。工程建筑面积为18.8万平方米，本次招标为总承包项下的首层大堂、标准层的装饰及电气工程，具体以甲方指定的范围及招标方提供的工程量清单为准。

2、工期：预计于2020年 2 月  15 日开工，于2020年 8 月 13  日竣工，工期 180 日历天(含国家法定节假日)，各单位在投标报价中自行考虑赶工费。

3、质量标准：国家验收规范合格标准。

二、图纸选用：

深圳市中建南方设计有限公司设计的《荆州特发幸福里内装设计项目设计》装饰施工图（2019年4月1日）。

三、投标单位资质要求：建筑装饰装修工程承包一级。

四、标书要求：应编制投标文件（商务标及技术标各壹份），文件内按规定应盖章的地方均需加盖公司印章，标书应包括以下资料：

技术标书：

（1）工程概况；

（2） 施工组织管理架构、职责分工及常驻现场项目经理的个人简介及其业绩介绍；

（3）主要施工方法、技术措施；

（4） 质量体系及保证措施；

（5）进度控制及保证措施；

（6）安全文明环保施工保证措施。

商务标书：

⑴  企业营业执照；

⑵  企业有关资质证书；

⑶  法定代表人资格证明书及授权委托书；

⑷  投标书；

⑸  投标报价书。

五、投标报价要求

1、投标报价的依据

投标人应根据招标人提供的图纸和技术要求、招标文件、答疑纪要、工程现场目前的现状、投标人所做的深化设计文件以及与此相关的报价编制依据资料文件进行报价。

2、投标报价方式：采用固定综合清单单价报价，措施费包干，并按招标人提供的暂定工程量清单计算汇总。

（1）投标单位根据招标文件及招标图纸要求进行报价，投标人应充分考虑工程实际情况和风险，编制报价。

（2）投标清单固定含税单价为综合清单单价包括机械费用、人工费用、材料设备费用、工艺技术费用、管理费、利润、保险费、补贴费、检测试验费用、质量验收及进场材料检测所需费用等达到合同要求的质量标准所需的全部费用；并已充分考虑到人工、机械、材料价格上涨及其他风险因素。

（3）措施费根据招标文件及招标图纸要求进行报价，项目措施费按中标书中的措施费作为完成本工程所需的全部措施费用实行包干，费用包括但不限于：履约担保手续费、施工单位现场安全文明措施费、赶工措施费、二次搬运(倒运)费、夜间施工增加费、雨季施工增加费、施工期间的降排水费、垂直运输费、脚手架费、已完工程及设备保护费、临时设施措施费、大型机械设备进出场及安拆费。无论发生任何变化，包括但不限于施工方案、现场条件、施工工艺、工程变更等各方面因素发生变化，结算时不再调整。

（4）综合清单单价需考虑总包管理配合费（按3%计入），不再另计。

3、工程款支付的方式：合同签署后15天内支付10%作为预付款，工程完成30%付合同金额的15%，工程完成50%付合同金额的15%，工程完成80%付至合同金额的60%，全部工程竣工验收合格并且备案成功后支付至已完工程总额75%，结算完成后支付至结算金额的97%。

4、结算方式 ：单价按中标清单综合单价、工程量按实际完成工程量计算，措施费按中标措施费计入。

六、标书符合性规定

1、必须按招标文件中规定的时间送交投标书到规定地点。

2、投标书应予以密封，封口处加盖公章。并在投标书封面注明投标人名称、投标项目名称。

3、报价书需法人代表签字并加盖公章。

4、投标单位的证件必须齐全。

5、投标书必须完整有效，即投标书必须含有招标文件中规定的所有内容，其内容必须有效。

七、有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）

1、投标文件未按规定密封或未按要求密封。

2、投标文件未按规定加盖单位公章和无法定代表人签章。

3、投标文件未响应招标文件的要求。

4、投标文件未按招标文件规定要求编制或内容不全，字迹模糊难以辨认的。

5、投标文件逾期送达。

6、法律或招标文件规定的其他不予受理或废标事由。

八、投标限价:本次招标设置投标上限3129万元，超过此报价作废标处理。

九、评标办法：本工程评标由发标人负责，具体评标办法：综合评审法，技术标与商务标比例为5:5。

十、声明

1、投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、中标人应当按照招标招标文件及中标的投标文件，在中标通知书发出之日起三十日内与本工程的总承包人签订合同。中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求、修改合同条款时，招标人有权取消其中标资格。

十一、发标、收标时间及地点、联系人

1、发标时间：2019年12月   日。

2、截标时间：2019年12月   日。

3、送标地点：深圳市红荔西路市政大厦8楼。

4、联系人及电话：张工82920276。

传    真：83947513

三、  投　标　书

致：江苏省华建建设股份有限公司

我司根据已收到的荆州特发幸福里公共区域精装修工程的招标邀请书及招标文件，认真研究了上述工程招标文件中的投标须知、技术规范、图纸和踏勘现场环境、施工条件后，我司决定参与投标，并确认以下内容：

1. 我司承诺本公司具备并满足贵司《荆州特发幸福里公共区域精装修工程招标文件》之所有要求；我司将按照招标文件规定履行责任和义务。

2. 我司同意根据贵司招标文件的要求，在承包范围内的工程项目按照确认和承诺工程计价原则的方式进行投标，总价        （元）大写

3. 一旦我方中标，我方保证在收到开工通知之日起     日内开工，在    天（日历天）工期内竣工并移交整个工程。

4. 我方同意所递交的投标文件在30天的投标有效期内有效，在此期内，我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和我方投标文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

6.我司保证提交的所有文件均属实并愿意对失实结果负责。

我司授权的本次投标负责人是：

姓名：       ，

电话：       ，

电子邮件：              。

投标单位：（盖章）                    传    真：

法定代表人（签字）：                  电    话：

投标单位地址：

开户银行：

银行帐号：